## Projeto: Sistema de feedbacks

Byanka Tomaz Monteiro, Júlia Santana da Silva, Keven da Hora Santos e Victor Hugo Silva Corsi

## Declaração de escopo:

## Objetivo do projeto

Criar um sistema próprio da empresa para a otimização do tempo no gerenciamento de feedbacks para os times de uma determinada área, substituindo o método atual que é feito com ferramentas de terceiros. Assim, reduzindo os custos.

### Recursos

* Equipe de 4 pessoas distribuídos entre Front End, UI/UX, Back End, Devops e Scrum Master.
* Product Owner (PO) designada para atuar no projeto semanalmente.
* Hospedagem no servidor da área contratante do projeto, diretamente debitado na central de custos da área.
* Contratação de serviços da Microsoft, como o EntraID, também debitados diretamente na central de custos da área contratante.

### Entregáveis

* Prototipagem de todo o sistema (telas, modelagem de dados).
* Código fonte, implementado e devidamente documentado.
* Criação de um banco de perguntas, usado para a criação dos formulários de feedback.
* Implementação com as plataformas da Microsoft.

### Roteiro de entregas

* 3 Sprints de 6 semanas em conjunto com o SENAI. Iniciando em 30-01-2024.
* 6 Sprints de 3 semanas em conjunto com a PO. Iniciando em 21-02-2024.
* Reuniões semanais com a PO, para acompanhamento das tasks. Optamos pelas reuniões semanais por falta de disponibilidade para as dailys.
* Código fonte devidamente comentado e implantado em produção.
* Treinamento aos usuários administradores para o uso da plataforma.

### Fora do escopo

* Automação em enviar os feedbacks por e-mail.
* Integração com sistema de gerenciamento de colaboradores.